电商用户行为全流程分析平台

每周任务计划书

暑假项目 · 6周 · 数据分析师方向

2026年7月

总览

| 周次 | 主题 |
| --- | --- |
| 第1周 | 环境搭建 + 数据准备 |
| 第2周 | 漏斗分析 |
| 第3周 | RFM用户分层 |
| 第4周 | 购物篮分析 |
| 第5周 | 留存分析 + Dashboard框架 |
| 第6周 | Dashboard完善 + 文档 + 收尾 |

提交要求：每周至少 2 次 Git 提交，格式：feat: 完成XXX模块 / docs: 更新README / fix: 修复XXX问题

第1周：环境搭建 + 数据准备

预计耗时 15-20 小时

| 任务 | 具体做什么 | 怎么才算完成（检查标准） |
| --- | --- | --- |
| 1.1 创建GitHub仓库 | 在GitHub创建 ecommerce_analytics 公开仓库，clone到本地 D:\projects\ecommerce_analytics\ | 本地文件夹能 git push 到 GitHub |
| 1.2 搭建Python环境 | 创建虚拟环境 venv，安装依赖：pandas, numpy, duckdb, plotly, streamlit, mlxtend, jupyter，生成 requirements.txt | 在终端输入 streamlit hello 能正常弹出页面 |
| 1.3 下载数据集 | 从阿里天池或Kaggle下载淘宝用户行为数据集，放入 data/raw/ | data/raw/ 文件夹里能看到 .csv 文件，大小在 500MB 以上 |
| 1.4 数据清洗 | 处理缺失值、重复值、时间戳格式转换、异常值过滤，将清洗后的数据存入 DuckDB | Jupyter Notebook 里运行清洗代码无报错，DuckDB 能查到清洗后的表 |
| 1.5 数据探索 | 在 Notebook 里完成：数据量统计、各行为类型分布、用户/商品/类目去重计数、时间范围确认、抽样策略确定 | 产出 notebooks/01_data_exploration.ipynb，包含至少5个统计结果和注释说明 |
| 1.6 项目骨架搭建 | 创建 README.md（先写标题+项目简介）、src/、notebooks/、utils/ 目录结构 | 目录结构跟设计文档一致，git commit 推上 GitHub |

本周检查清单：能用 DuckDB 查到干净的原始数据表，Notebook 里数据探索结果清晰，GitHub 上有初始提交。

第2周：漏斗分析

预计耗时 15-20 小时

| 任务 | 具体做什么 | 怎么才算完成（检查标准） |
| --- | --- | --- |
| 2.1 计算漏斗各阶段PV | 统计 pv、fav、cart、buy 四种行为的总次数，计算相邻阶段转化率 | 输出：pv总数、fav总数、cart总数、buy总数，以及三个转化率百分比 |
| 2.2 整体漏斗图 | 用 Plotly go.Funnel 画出四层漏斗，标签显示数量和转化率 | 漏斗图分层正确、数字标注清晰、配色统一 |
| 2.3 按日漏斗趋势 | 按天统计各行为PV和转化率，用折线图画出每日转化率变化 | 折线图能看出转化率波动规律，至少覆盖30天数据 |
| 2.4 按类目漏斗对比 | 选取Top 5类目，分别画漏斗图对比转化率差异 | 能从图中看出哪些类目转化率高/低，写2-3行文字解读 |
| 2.5 漏斗分析Notebook | 把分析过程整理到 notebooks/02_funnel_analysis.ipynb，每一步加Markdown说明 | Notebook 从头到尾能一次性跑通，每个图表下方有分析结论 |
| 2.6 封装漏斗模块 | 核心逻辑抽取到 src/funnel.py，写成可复用函数 | src/funnel.py 至少包含3个函数：calc_funnel(), plot_funnel(), daily_trend() |

本周检查清单：运行 src/funnel.py 主函数能输出漏斗图和趋势图，Notebook 完整可运行。

第3周：RFM用户分层

预计耗时 15-20 小时

| 任务 | 具体做什么 | 怎么才算完成（检查标准） |
| --- | --- | --- |
| 3.1 计算R/F/M值 | 按用户统计：R=最近购买距最后一天天数；F=购买次数；M=购买商品种类×购买次数 | 每个用户有R/F/M三个数值，无空值、无异常值 |
| 3.2 给每个维度打分 | 按中位数将R/F/M各分高/低两组（R越低越好，F/M越高越好），生成8种用户类型标签 | 8种类型的用户数量之和 = 总用户数 |
| 3.3 RFM散点气泡图 | X轴=R，Y轴=F，气泡大小=M，颜色=用户类型，用Plotly画 | 图中能直观看到不同颜色（类型）的用户分布规律 |
| 3.4 分层占比饼图 | 统计8种用户类型的人数和占比，画饼图 | 饼图标签清晰，附百分比 |
| 3.5 用户画像对比 | 挑出重要价值用户和一般挽留用户，对比他们偏好的Top10商品类目 | 能看出两类用户的品类偏好差异，写2-3行解读 |
| 3.6 封装RFM模块 | 核心逻辑抽取到 src/rfm.py | 至少包含3个函数：calc_rfm(), assign_segments(), plot_rfm() |
| 3.7 RFM Notebook | 整理过程和结论到 notebooks/03_rfm_analysis.ipynb | 一次性跑通，每个图表下方有结论 |

本周检查清单：运行 src/rfm.py 能输出用户分层结果和图表，Notebook 完整可运行。

第4周：购物篮分析

预计耗时 15-20 小时

| 任务 | 具体做什么 | 怎么才算完成（检查标准） |
| --- | --- | --- |
| 4.1 构建事务数据 | 按用户+时间段定义一次购物会话，把每个会话内购买的商品列表提取为事务 | 事务总数 > 10000，每个事务是商品ID列表 |
| 4.2 数据编码 | 把事务列表转为 one-hot 矩阵 | 得到 0/1 矩阵，列数=商品总数，行数=事务总数 |
| 4.3 Apriori挖掘频繁项集 | 用 mlxtend.apriori 找频繁项集，min_support 设为合适值（如0.005） | 输出至少50个频繁项集 |
| 4.4 提取关联规则 | 用 mlxtend.association_rules 计算置信度、提升度，筛选 Lift>1 且 Confidence>0.2 | 输出至少20条有意义的规则 |
| 4.5 关联规则可视化 | Top20规则用表格展示；Top10画散点图（X=Support, Y=Confidence, 颜色=Lift, 悬停=规则内容） | 图表信息完整，能从图中找出最强规则 |
| 4.6 封装关联模块 | 核心逻辑抽取到 src/association.py | 至少包含3个函数 |
| 4.7 关联分析 Notebook | notebooks/04_market_basket.ipynb | 一次性跑通，结论清晰 |

本周检查清单：运行 src/association.py 能输出关联规则表，至少有10条 Lift>1.5 的有效规则。

第5周：留存分析 + Dashboard框架

预计耗时 18-22 小时

| 任务 | 具体做什么 | 怎么才算完成（检查标准） |
| --- | --- | --- |
| 5.1 计算留存指标 | 按用户首次活跃日期划分同期群，计算D1/D3/D7/D14/D30留存率 | 至少5个同期群，每个群有5个留存数据点 |
| 5.2 同期群热力图 | 用 Plotly Heatmap 画留存矩阵（行=同期群，列=第N天，颜色=留存率） | 热力图颜色从深到浅对应留存率高低，轴标签清晰 |
| 5.3 整体留存曲线 | 画一条聚合留存曲线（横轴=天数，纵轴=留存率） | 曲线连续下降，标明D1/D7/D30具体数值 |
| 5.4 留存vs流失用户对比 | 对比两类用户的首日行为特征（浏览数、购买数、类目多样性） | 表格+柱状图，写2-3行解读 |
| 5.5 封装留存模块 | 核心逻辑抽取到 src/retention.py | 至少包含3个函数 |
| 5.6 保留 Notebook | notebooks/05_retention_analysis.ipynb | 一次性跑通 |
| 5.7 搭建Dashboard框架 | 创建 app.py 主入口 + pages/ 下5个子页面，放占位文字，确保导航和页面切换正常 | streamlit run app.py 能打开，左侧导航5个页面可点击切换 |

本周检查清单：运行 src/retention.py 输出留存热力图；streamlit run app.py 能运行，5个页面导航正常。

第6周：Dashboard完善 + 文档 + 收尾

预计耗时 18-22 小时

| 任务 | 具体做什么 | 怎么才算完成（检查标准） |
| --- | --- | --- |
| 6.1 概览页 | KPI卡片（总用户数、总PV、整体转化率、人均购买）+ 趋势折线图 | 页面打开即看到4个数字卡片和1张趋势图 |
| 6.2 漏斗分析页 | 嵌入漏斗图、日期筛选器、类目选择器、每日趋势图 | 切换筛选器后图表联动更新 |
| 6.3 RFM分层页 | 嵌入散点气泡图、分层饼图、用户画像对比 | 页面内容完整展示 |
| 6.4 关联规则页 | 嵌入规则表格（可排序）、筛选滑块（最小Lift/Confidence）、散点图 | 拖动滑块后表格和图表同步更新 |
| 6.5 留存分析页 | 嵌入热力图、留存曲线、同期群选择器 | 切换同期群后图表更新 |
| 6.6 完善README | 项目简介、技术栈、截图×5（每个Dashboard页面一张）、如何运行、关键发现 | 完全没看过项目的人看完README能理解做什么、怎么跑起来 |
| 6.7 写分析报告 | 在 report/analysis_report.md 中写一份800-1500字的分析报告，包含核心发现和业务建议 | 报告包含：背景、数据概况、4个模块各2-3条关键发现、3条可执行的业务建议 |
| 6.8 最终检查 & 发布 | 全部Notebook从头跑通、全部代码无报错、所有更改push到GitHub、仓库设为Public | GitHub仓库首页显示完整README，新人clone下来能跑通 |

本周检查清单：streamlit run app.py 所有页面有数据有图表，README有截图，GitHub仓库公开可访问。